项目章程

* **项目名称**

青蓝家教

* **项目经理**

刘晓倩

* **项目背景**

石家庄大量在校学生有勤工俭学的需要，同时也存在大量的家教需求，很多家教中介通过建立qq群的方式，不对等地向大学生家教和家长提供信息，并收取高价中介费，信息获得困难并且不安全。

* **项目目标**

建设并运营一个连接大学生家教以及有家教需求的家长的平台，为石家庄所有在校大学生以及家长提供对等且安全的家教服务平台

* **项目范围**
  + 家教信息：家教通过平台发布信息
  + 家长信息：家长通过平台发布家教需求信息
  + 公共功能：信息筛选，寻找合适的家教以及家教机会
  + 教案功能：家教可以通过教案总结这一天的教课内容并接受监督，可以向学生发布作业
* **进度**
  + 2018．9月: 组建核心团队，确定项目负责人，确定项目的基本方向和基本功能
  + 2018．10月：产品需求细化，计划下一个阶段的发展

2018．11—12月：完成产品第一版范围规定的内容，得到第一版产品

2019．1月：产品集中测试以及第一阶段的收尾

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**