2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11月12日前通过核心团队沟通，确定合作模式和分工；
* 11月14日前确定产品定位；
* 11月20日前完成第一版界面原型；
* 12月11日前完成静态界面开发；
* 12月20日前完成前后端的连接；

2019．1月：产品的需求细化、产品设计细化；