项目章程

* **项目名称**

家校互通微信小程序

* **项目经理**

韩泽豪

* **项目背景**

某小学学生和老师的交流方式主要是通过微信，而在用微信群交流的过程中，出现了一些沟通不顺畅的问题。我们要做的一款软件就是为了解决这样的问题，以便家长和老师更进一步的交流孩子的成长问题。

* **项目目标**

建设并运营一个连接某小学老师与家长微信小程序平台，为家长和老师提供方便快捷的交流方式。

* **项目范围**
  + 教师支持：添加、管理学生家长及发布作业、通知；
  + 家长支持：成绩查询及讨论区、输入接送孩子的时间、评价、个人中心；
  + 公共功能：新闻浏览、活动推荐；
  + 管理员功能：教师审核、广告管理、内容审核、新闻推送、分析数据；
* **进度**

2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11月12日前通过核心团队沟通，确定合作模式和分工；
* 11月14日前确定产品定位；
* 11月20日前完成第一版界面原型；
* 12月11日前完成静态界面开发；
* 12月20日前完成前后端的连接；

2019．1月：产品的需求细化、产品设计细化；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**