|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 教师认可度不高 | 没有足够区别于微信的吸引力 | 用户风险 |
| R2 | 家长参与度不高 | 家长需要在微信小程序进行一些操作 | 用户风险 |
| R3 | 无法有效解决用户的痛点 | 用户在使用小程序的过程中没有感觉到解决了痛点，或者在解决的过程中产生了新的痛点 | 需求风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |