家校互通风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **描述** | **根本原因** | **类型** | **概率** | **影响** | **责任人** | **应对策略** |
| R1 | 学校认可度不高 | 没有足够的吸引力 | 商业风险 | 高 | 高 | 韩择豪、田实、王海峰 | 深入分析学校需求，积极与学校沟通。 |
| R2 | 家长不太参与 | 需要进行程序操作 | 用户风险 | 高 | 高 | 韩择豪 | 简化操作流程。 |
| R3 | 无法有效解决问题 | 用户没有感觉到方便 | 需求风险 | 中 | 高 | 薛云晴 | 加深技术学习，不断优化功能界面。 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 | 高 | 高 | 邬子禄 | 及时争取引进投资 |