2018.10第一周：分析用户需求，写需求文档，分工设计界面原型，划分项目模块

2018.10第二周：根据需求设计出关系数据库，搭建后台项目框架，细分项目模块，分工领取

2018.10第三周：学习小程序，将项目进行细分

2018.10-11第四五六周：完成各自的细分任务

2018.11第七周：项目整合，代码重构，并进行测试

2018.11第八周：部署项目到服务器，测试在服务器上的使用情况