项目章程

* **项目名称**

家校互通小程序

* **项目经理**

王海峰

* **项目背景**

小学阶段的教育很重要，低年级的学生生活力比较差，家长们对这个阶段孩子每天的生活学习状况尤为关心。而他们想要知道孩子们的生活学习状况的唯一途径就是给老师打电话，发微信。教师每天的回复量就会很大。许多家长都是上班族，会耽误接送孩子，因此需要商定一个接送时间。小学生会经常忘记留什么作业，作业会写不完或者写的不正确

* **项目目标**

设计一个微信小程序，实现家长和老师之间更加便捷的沟通方式。

* **项目范围**

老师：发布作业，班级公告，查看家长接送孩子时间

家长：查看作业和班级公告，设置接送时间

公共功能：广告，互动评论

* **进度**

2018.10第一周：分析用户需求，写需求文档，分工设计界面原型，划分项目模块

2018.10第二周：根据需求设计出关系数据库，搭建后台项目框架，细分项目模块，分工领取

2018.10第三周：学习小程序，将项目进行细分

2018.10-11第四五六周：完成各自的细分任务

2018.11第七周：项目整合，代码重构，并进行测试

2018.11第八周：部署项目到服务器，测试在服务器上的使用情况

* **支付成果**

需求文档，产品说明文档，设计文档

完成需求的程序和源码